- DODATOK č. 2 - ku ZMLUVE O DIELO č. 02122019

uzatvorenej podľa  § 536 a nasl.  Obchodného zákonníka  medzi týmito zmluvnými stranami:

I.

Zmluvné strany

| 1.Objednávateľ: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Morales s.r.o., |
| Sídlo: | Soľ č.1091 |
| Adresa na doručovanie: | Soľ č.1091, 094 35 Soľ |
| Zastúpená: | Mgr. Monika Lešková |
| IČO: | 50892851 |
| IČ DPH: | 2120543777 |
| Bankové spojenie: | 2940040298/1100 |
| Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 34699/P (ďalej len ako „ objednávateľ“ ) |  |

a

| - 2.Zhotoviteľ: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. |
| Sídlo: | Kobylnice 6, 087 01, Kobylnice |
| Adresa na doručovanie: | Prešovská 4, 087 01, Giraltovce |
| Zastúpená: | Martin Jadlovský, konateľ |
| IČO: | 43850065 |
| IČ DPH: | SK2022510908 |
| Bankové spojenie: | 8878604001/5600 |
| Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov vložka č. 19431/P (ďalej len ako „ zhotoviteľ“) |  |

II.

Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa bod IV  a bod VII Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1

Dojednaný čas plnenia

- Čas plnenia zohľadňuje úhradu zálohových faktúr a následného čiastkového plnenia diela

- Po úhrade zálohovej faktúry č. 1 sa zhotoviteľ zaväzuje začať stavebné práce v termíne najneskôr do 12/2020

- Ukončenie stavebných prác odovzdaním staveniska je v termíne do 01/2022

a bod VII Platenie diela

- V termíne do 30.4.2020 bude uhradená záloha na dielo na účet zhotoviteľa čiastku maximálne  do výšky 15 000,00€ na zákade vystavenej faktúry

- V termíne do 24.12.2020 bude uhradená zálohová faktúra na účet zhotoviteľa v čiastke maximálne do výšky 120 000,00€

- V termíne do 30.4.2021 bude uhradená zálohová faktúra na účet zhotoviteľa v čiastke maximálne do výšky 67 100,00€

V Giraltovciach,  dňa.....................................

Zástupcovia zmluvných strán:

Vo všetkých ustanoveniach zmluvy konajú:

Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:

Mgr. Monika Lešková            	                              Martin JADLOVSKÝ, konateľ

Podpis:...........................................			      Podpis:............................................

Tibor Ragan , výkonný riaditeľ

Podpis:............................................

V technických otázkach súvisiacich so samotným vykonaním  diela, kedy nedochádza k zmene obsahu tejto zmluvy, konajú:

Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:

Mgr. Monika Lešková                                                 Tibor Ragan, výkonný riaditeľ

Podpis: ...........................................		     Podpis: .................................................